회의록

—------------------------------------------------------------------------------------------

조별 회의

회의 제목 : 2차 스프린트 백로그 작성

회의 일시 : 2025-11-24, 오후 1시 30분 ~ 오후 2시 35분

장소 : 충북대학교 S4-1 204호

참석자 : 고재현, 심수민, 전영우

회의 목적 : 2차 스프린트 계획 정리

—------------------------------------------------------------------------------------------

2차 스프린트 일자 : 2025 - 11 - 24 ~ 2025.12.08 (2주)

진행상황

완료 Epic -> E-1, E-2() 완료

진행중 : E-4 (회원가입 및 정보 관리)

문제 상황:

UI 구현 미완

개발 내역 문서화 << - 핵심 기능으로, 개발해야 할 필요성 있음.

계획 정리

개발 계획:

개발 내역 문서화 기능

UI 유지보수

추가적인 요구사항:

운영자 - 악성 Domain DB update 기능 필요.